PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA

| Ataskaitos teikimo data: | 2023 m. rugpjūčio mėn. 28 d. |
| --- | --- |

1. INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJĄ IR SUTARTĮ

| - Paramos gavėjo pavadinimas ir kodas | Kretingos r. Vydmantų gimnazija 190283613 |
| --- | --- |
| - Projekto / veiklos pavadinimas | „Daugiafunkcinė netradicinė erdvė – KUPOLAS (lauko klasė)“ |
| - Paraiškos registracijos numeris | REHCOR_2023_0055 |
| - Sutarties pasirašymo data, numeris | 2023-12-11, GUS_2023_0042REH |
| - Projekto / veiklos pradžios data | 2023-12-11 |
| - Projekto / veiklos pabaigos data | 2024-08-01 |
| - Bendra projekto / veiklos suma | 21751 EUR |
| - Paramos teikėjo skirta suma | 21651 EUR |
| - Paramos gavėjo panaudota lėšų suma | 20915 EUR |

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO / VEIKLOS ĮGYVENDINIMĄ

2.1. Trumpai aprašykite projektą / veiklą, kuriai buvo naudojama parama (ne daugiau 1000 simbolių)

Projekto dėka sukurta šiuolaikiška, inovatyvi, saugi ir palanki sveikatai ugdymo/mokymo(si) ir laisvalaikio erdvė Gimnazijos teritorijoje, kuria naudojasi vaikai/mokiniai bei Vydmantų kaimo bendruomenės gyventojai. Tai ilgalaikė ir estetiškai atrodanti nestandartinio dydžio daugiafunkcinė lauko klasė naujai kuriamame parkelyje. Sukurtoje erdvėje vedamos inovatyvios, nestandartinės pamokos, organizuojamos neformaliojo ugdymo veiklos ir diskusijos, susitikimai su svečiais, užsiėmimai su specialiųjų poreikių vaikais, konsultacijos. Naujoji erdvė motyvuoja labiau įsitraukti į ugdymo(si) procesą, padeda sukurti aplinką, kuri prisideda gerinant psichologinę, emocinę, protinę vaikų/mokinių, bendruomenės narių savijautą.

| 2.2. Pateikite informaciją apie įvykusias veiklas, projekto etapus ir pasiektus rodiklius Atskirose eilutėse turi būti nurodytos visos numatytos veiklos ir pasiekti rezultatai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikla / projekto etapas | Planuota pasiekti reikšmė | Faktiškai pasiekta reikšmė | Pasiekimo data | Pastabos ir komentarai |
| Kupolas iš cinkuoto metalo. Skersmuo 8m., aukštis 407cm, grindų plotas 50m2, padengtas ilgaamže 500 mikronų storio PVC danga turinčia UV apsaugą - 1 vnt. | 7139,00 | 7139,00 | 2024-04-30 |  |
| Grūdinto stiklo durys su vyriais, durų rankena ir rakinama spyna – 1 vnt. | 350,90 | 350,90 | 2024-04-30 |  |
| Langas kupolui stacionarus karkasinis su pakėlėjais ir fiksatoriais – 4vnt. | 338,80 | 338,80 | 2024-04-30 |  |
| Dviejų spalvų tento kombinavimas – apsauga nuo saulės spindulių (60%dramblio kaulo tentas nepermatomas, 40% skaidrus tentas) – 1 vnt. | 302,50 | 302,50 | 2024-04-30 |  |
| Kupolo transportavimas | 363,00 | 363,00 | 2024-04-30 |  |
| Terasa iš medienos | 5462,8 | 5462,8 | 2024-04-30 |  |
| Terasos transportavimas | 363,00 | 363,00 | 2024-04-30 |  |
| Baldai - 35 kėdės, | 5075,00 | 5075,00 | 2024-04-11 |  |
| Baldai - 7 staliukai | 1220,00 | 1220,00 | 2024-04-11 |  |
| Baldai -1 dvipusė magnetinė vartoma lenta | 200,00 | 200,00 | 2024-04-11 |  |
| Projekto viešinimas | 100,00 | - | 2024-08-10 |  |
| 2.3. Aprašykite projekto / veiklos sukurtą naudą ir vertę visuomenei, regionui, tikslinėms auditorijoms, netiesioginiams naudos gavėjams ir kt. (ne daugiau 1000 simbolių) |  |  |  |  |
| Gimnazijos erdvės tampa vis patrauklesnė Vydmantų kaimo visai bendruomenei. Gimnazijos mokiniai turi inovatyvią erdvę ugdymo reikmėms - pamokos, įvairūs renginiai, neformalios veiklos. Erdve labai džiaugiasi ir patys mažiausi gimnazijos nariai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai, mokytojos, tėvai. Gimnazijos bendruomenė labai pozityviai priėmė naująją erdvę, kuri suteikia žymiai daugiau galimybių kitokiam, šiuolaikiškesniam ugdymui. Gimnazijos lauko erdve aktyviai naudojasi Vydmantų kaimo bibliotekos darbuotojai, kurie rengia veiklas kaimo bendruomenei, Gimnazijos mokytojai. Gegužės mėnesį vyko naujosios erdvės atidarymo šventė. Šiuolaikiškai sutvarkyta erdvė pritrauks ir skatins daugiau žmonių užsiimti kūrybiškomis veiklomis. Lauko klasės įrengimas paskatino Gimnazijos bendruomenę toliau išnaudoti lauko erdvę, kuriant šiuolaikinį, inovatyvų parkelį. |  |  |  |  |
| 2.4. Nurodykite kaip buvo valdomas projektas / veikla. Kiek asmenų dalyvavo projekto vykdyme, priežiūroje, kaip buvo užtikrinti projekto / veiklos valdymo terminai, biudžetas, viešinimo priemonės, paramos panaudojimo skaidrumas (ne daugiau 1000 simbolių) |  |  |  |  |
| Parama naudota kupolo ir terasos įsigijimui, transportavimui bei sumontavimui, baldų pirkimui ir pristatymui. Projekto veiklas įgyvendino Paraiškos gavėjo – Kretingos r. Vydmantų gimnazijos, seniūnijos, bendruomenės nariai, administravo Kretingos r. gimnazijos direktorė, apskaitą vedė gimnazijos buhalterė. Visi viešieji pirkimai buvo organizuojami bei vykdomi atsižvelgiant į galiojančius LR teisės aktus. MB ,,Superkupolas“ atliko visus darbus –pristatė ir sumontavo terasą kupolui ir kupolą. 2024-04-13 buvo suorganizuota neatlygintina Vydmantų gimnazijos ir kaimo bendruomenės narių talka, jos metu buvo paruošta gimnazijos parkelio teritorijoje vieta kupolo pastatymui (iškirsti krūmai, išrauta gyvatvorė, išlyginta žemė). Siekiant užtikrinti paramos panaudojimo skaidrumą, projekto įgyvendinimui reikalinga įranga pirkta apklausus keletą tiekėjų, įvertinus tinkamiausią siūlomos prekės kainos ir kokybės santykį. Gimnazija apie projekto įgyvendinimą viešino informaciją tėvų, Gimnazijos Tarybos susirinkimų metu, gimnazijos puslapyje, FB. Informacija apie šį projektą ir jo Paramos teikėją esant galimybėms bus viešinama gimnazijos, rajoninėje spaudoje, ataskaita apie projekto vykdymą bus pateikta Gimnazijos ir Mokytojų tarybų, visuotinio tėvų susirinkimo metu rudenį. |  |  |  |  |
| 2.5. Nurodykite projekto / veiklos įgyvendinimo partnerius. Kas dar prisidėjo prie projekto / veiklos įgyvendinimo? (ne daugiau 1000 simbolių) |  |  |  |  |
| Projekto / veiklų įgyvendinimui partnerių pasitelkta nebuvo. Kupolo įrengimui plotą paruošė gimnazijos, seniūnijos, kaimo bendruomenės narių žmogiškųjų išteklių pagalba. Priėjimą (aikštelę) prie kupolo trinkelėmis išklojo buvęs gimnazijos mokinys. Tai dovana Gimnazijai. |  |  |  |  |

2.6. Projekto / veiklos tęstinumas. (ne daugiau 1000 simbolių) Nurodykite, ar projektas / veikla buvo trumpalaikio pobūdžio ar planuojama ją tęsti, vykdyti toliau. Jeigu projektą / veiklą planuojama tęsti, trumpai pateikite informaciją apie jo tęstinumą - planuojamas priemones, tęstinumo užtikrinimą, finansavimą ir kt.

Kretingos r. Vydmantų gimnazijos teritorija yra pakankamai didelė todėl reikalauja labai daug investicijų iki pilno šiuolaikiško sutvarkymo, tačiau dalyvaudami projektuose, ieškodami privačių rėmėjų sieksime, kad ši lauko erdvė kuo greičiau priartėtų prie šiuolaikiškos lauko erdvės – parkelio įrengimo. Gimnazijos, seniūnijos, kaimo bendruomenės nariai nori turėti erdvę, kurioje veiklos turėtų ir pats mažiausias, ir pats vyriausias narys. Norime ir ieškosime galimybių plėtoti šią viešąją erdvę toliau, dėl šios idėjos įgyvendinimo numatoma ieškoti projektų, kreiptis į savivaldybę dėl paramos. Jau laimėtas MAXIMA projektas, kurio dėka, ši lauko erdvė dar labiau taps patrauklesnė visiems bendruomenės nariams – bus įrengta laipynė- treniruoklis vaikams, nupirktas betoninis lauko stalas su suoliukais, pastatyti du treniruokliai, kurių pagalba bus gaminama elektros energija išmaniųjų įrenginių pasikrovimui.

3. PROJEKTO / VEIKLOS BIUDŽETAS

| 3.1. Prašome pateikti detalią informaciją apie Paramos teikėjo skirtų lėšų (paramos sumos) panaudojimą Atskirose eilutėse turi būti detalizuotas visas Paramos teikėjo finansuotos dalies biudžetas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų eilutės pavadinimas | Planuota išlaidų suma | Faktiškai panaudota išlaidų suma | Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos faktūros, bankinių pavedimų išrašai ir pan.) |
|  | EUR | EUR |  |
| Terasos bei kupolo įsigijimas, transportavimas bei pastatymas. | 14529 | 14320 | PVM sąskaita faktūra, ODCS Nr. 607222; bankinių pavedimų išrašų kopijos (avansinis, galutinis) |
| Baldų įsigijimas | 7122 | 6495 | PVM sąskaita faktūra, FTS Nr. 0000600; bankinių pavedimų išrašų kopijos (avansinis, galutinis) |
| Administravimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | - |
| Suma iš viso: | 21651 | 20815 |  |

4. VIEŠINIMO PLANO VYKDYMAS

| 4.1. Trumpai aprašykite projekto / veiklos viešinimą ir sukurtą naudą „Ignitis grupės“ įmonių žinomumui didinti (ne daugiau 1000 simbolių) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekto metu pastatyta inovatyvi lauko klasė – Kupolas pagerino Kretingos r. Vydmantų gimnazijos aplinkos infrastruktūrą. Sukurta erdvė yra šiuolaikiška, traukianti dėmesį ir leidžianti kūrybiškai dirbti, mokytis ne pastate, tradicinėje erdvėje. Parkelyje erdvės sukūrimas Gimnazijos teritorijoje – visos bendruomenės siekis, noras turėti daugiau erdvių, kuriose galėtų rinktis bendruomenės žmonės įvairioms veikloms. Pastatytas Kupolas praplečia įveiklinimo galimybes. Vydmantų kaimo gyventojai, žinodami, kad pokyčiai Gimnazijos teritorijoje vyksta ,,Ignitis grupės“ įmonių dėka, stiprins pasitikėjimą šita verslo įmone. Projekto viešinimas taip pat prisidės prie Paramos teikėjo, kaip atsakingo elektros energijos tiekėjo, įvaizdžio gerinimo, informacijos apie „Ignitis grupės“ įmonių inovatyvių sprendimų rėmimą ir taikymą sklaidos, didins pasitikėjimą kaimynystėje jau veikiančiais „Ignitis grupės“ įmonių projektais (vėjo jėgainių parkais). |  |  |  |  |
| 4.2. Detalizuokite viešinimo plano vykdyme naudotas priemones. Atskirose eilutėse turi būti nurodytos visos viešinimo priemonės, darbuotojų įtraukimo projektai ir kitos Įmonių grupės žinomumo didinimo iniciatyvos. |  |  |  |  |
| Viešinimo priemonės aprašymas | Planuota reikšmė | Faktiškai pasiekta reikšmė | Pasiekimo data | Pastabos ir komentarai |
| Socialiniai tinklai, internetas | Žinių informacijos sklaida, reklama | Žinių informacijos sklaida, reklama | Vyko nuolat ir tebevyksta užbaigus projektą | Pridedama ištrauka |
| Vietinė žiniasklaida | Žinių informacijos sklaida, reklama | Žinių informacijos sklaida, reklama | Bus vykdoma užbaigus projektą. | Pridedama ištrauka |

5. RIZIKŲ VALDYMAS

5. Prašome įvardinti ir aprašyti visus vykdant projektą / veiklą įvykusius nenumatytus įvykius, pasikeitusias rizikos aplinkybes, pateikti kitą informaciją, kuri turėjo įtakos projekto / veiklos vykdymui, rodiklių pasiekimui, finansavimui ir kt. (jeigu tokių būta). Prašome nurodyti taikytas rizikų valdymo priemones.

Projekto finansavimui gauti rengtoje paraiškoje įvardintos galimos rizikos suvaldytos sekančiomis riziką mažinančiomis priemonėmis: 1. Didėjančios prekių kainos. Kadangi Projekto paraiškoje pridėti komerciniai pasiūlymai galioja ribotą laiką, vos užsitikrinus Projekto finansavimą ir pasirašius Paramos sutartį buvo kreiptasi į reikalingos tiekėjus dėl prekės pirkimo. Tokiu būdu pavyko nupirkti terasą ir kupolą neviršijant Projekto pasiūlyme pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose pateiktų kainų. Projektas įvykdytas planuota apimtimi. 2. Valstybės / savivaldybės sprendimai, galintys sustabdyti prekių pristatymą / apriboti galimybes organizuoti talką (karantinas, komendanto valanda ar pan. priemonės). Šios priežastys nesutrukdė įgyvendinti Projekto, prašyti Projekto įgyvendinimo terminų pratęsti nereikėjo. 3. Projekto lėšos pilnai nepanaudotos dėl objektyvių priežasčių: įvertinus numatytų baldų kiekį (10 staliukų) patalpoje ir aptarus su specialistais, buvo nutarta nupirkti tik 7 stalus. Tiekėjo teigimu, išsirinkta reprezentacinė stalas/lenta netinkama pastoviam rašymui, todėl buvo nupirkta dvipusė vartoma magnetinė lenta. Siekdami sutaupyti lėšų, buvo susitarta dėl mažesnių terasos ir kupolo įsigijimo kaštų. Dėl šių priežasčių nepanaudota 836 eurai. Projekto įgyvendinimo kokybei tai neturėjo įtakos.

6. PASTABOS, PASIŪLYMAI IR KITI KOMENTARAI

Nuoširdžiai džiaugiamės bendradarbiavimu su UAB „Ignitis Renewables“ ir paramą šiam konkrečiam projektui teikusia jos dukterine bendrove UAB „Vėjo gūsis“, dėkojame už šiam projektui vykdyti skirtą paramą bei tikimės tolimesnio palaikymo ir kituose planuojamuose įgyvendinti projektuose.

7. PRIEDAI

Prie Paramos panaudojimo ataskaitos privalo būti pridėti Paramos sutarties vykdymą pagrindžiantys dokumentai (nuotraukos, straipsnių / plakatų kopijos ir kita susijusi informacija)

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Pastabos / komentarai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kupolo su terasa pirkimo, transportavimo, montavimo išlaidas ir jų apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai: - Išankstinė sąskaita 8M-0220093; - PVM sąskaita faktūra FTS 000600 - Bankinių pavedimų išrašų kopijos. | 1 lapas 1 lapas 2 lapai |  |
| 2. | Baldų pirkimo išlaidas ir jų apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai: 1. Išankstinė sąskaita; 2.PVM sąskaita faktūra ODCS Nr. 607222; 3. Bankinių pavedimų išrašų kopijos. | 1 lapas 1 lapas 1 lapas |  |
| 3. | Įrengtos lauko klasės – Kupolo bei veiklų nuotraukos | 3 lapai |  |
| 4. | Viešinimo apie projektą nuorodos | 1 lapas |  |
| 5. | Nepanaudotų lėšų grąžinimo bankinio pavedimo išrašo kopija. | 1 lapas |  |

TVIRTINIMAS

8. Pasirašydamas šią ataskaitą, Paramos gavėjas patvirtina, kad:

8.1. ataskaitoje bei su ja pateiktuose dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga;

8.2. Paramos gavėjui yra žinoma, kad panaudojus visą Paramos sumą / jos dalį ne Paramos skyrimo tikslais, Paramos suma / jos dalis grąžinama Paramos teikėjui Paramos sutartyje, teisės aktuose numatyta tvarka.

| Paramos gavėjo vadovo pareigos, vardas, pavardė | Kretingos r. Vydmantų gimnazijos direktorė Rasa Stonkuvienė |
| --- | --- |
| Data | 2024-08-29 |
| Parašas |  |

Pildoma, jei Paramos gavėjas ir Paramos teikėjas buvo raštu suderinę dėl informacijos apie Paramos teikėja, Projektą / veiklą, kuriai skirta Parama, viešinimo.