PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA

| Ataskaitos teikimo data: | 2023 m. liepos mėn. 14 d. |
| --- | --- |

1. INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJĄ IR SUTARTĮ

| - Paramos gavėjo pavadinimas ir kodas | Kretingos r. Vydmantų gimnazija 190283613 |
| --- | --- |
| - Projekto / veiklos pavadinimas | Sporto aikštyno -stadiono infrastruktūros gerinimas |
| - Paraiškos registracijos numeris | REN_GR_42 |
| - Sutarties pasirašymo data, numeris | 2022-11-23, Nr. 1.4.1.221123-2 |
| - Projekto / veiklos pradžios data | 2022-11-23 |
| - Projekto / veiklos pabaigos data | 2023-08-01 |
| - Bendra projekto / veiklos suma | 9982 EUR |
| - Paramos teikėjo skirta suma | 9982 EUR |
| - Paramos gavėjo panaudota lėšų suma | 9982 EUR |

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO / VEIKLOS ĮGYVENDINIMĄ

2.1. Trumpai aprašykite projektą / veiklą, kuriai buvo naudojama parama (ne daugiau 1000 simbolių)

Projekto dėka sukurta kokybiškesnė ir saugesnė aktyvaus laisvalaikio erdvė Gimnazijos stadione, kuriuo naudojasi jos mokiniai bei Vydmantų bendruomenės gyventojai (ypač futbolą mėgstantys žmonės). Projekto dėka įrengta 90 m ilgio 6 metrų aukščio futbolo kamuolių gaudyklė stadiono vakarinėje pusėje. Gaudyklė užtikrina saugesnes žaidimo sąlygas, gerina santykius su šalia gyvenančiais gyventojais (kamuoliai nebekrenta į privačią teritoriją).

| 2.2. Pateikite informaciją apie įvykusias veiklas, projekto etapus ir pasiektus rodiklius Atskirose eilutėse turi būti nurodytos visos numatytos veiklos ir pasiekti rezultatai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikla / projekto etapas | Planuota pasiekti reikšmė | Faktiškai pasiekta reikšmė | Pasiekimo data | Pastabos ir komentarai |
| Projekto vykdymui reikalingų prekių pirkimas | 90 x 6 m | 90 x 6 m | 2023-06-01 | Kamuolių gaudyklė įrengta |
| Teritorijos parengimas kamuolių gaudyklei pastatyti (krūmų, senos metalinės tvoros išpjovimas, išvežimas, pagrindo palyginimas) | 90 x 6 m | 90 x 6 m | 2023-04-15-2023-05-22 | Vydmantų gimnazijos, seniūnijos, kaimo bendruomenės jėgomis (vykdytos talkos) |
| 2.3. Aprašykite projekto / veiklos sukurtą naudą ir vertę visuomenei, regionui, tikslinėms auditorijoms, netiesioginiams naudos gavėjams ir kt. (ne daugiau 1000 simbolių) |  |  |  |  |
| Gimnazijos stadionas tampa vis patrauklesne erdve Vydmantų kaimo visai bendruomenei Gimnazijos mokiniai turės kokybiškesnes fizinio ugdymo pamokas, mokantis žaisti futbolą. Pagerės neformaliojo švietimo veiklų, popamokinių renginių, treniruočių ir varžybų kokybė. Gimnazijos stadione ypač aktyviai žaidžia futbolą Vydmantų kaimo bendruomenės futbolo klubas ,,Vydmantai”. Čia jau gegužės mėnesį vyko Kretingos rajono bendruomenių ir/ar seniūnijų sporto šventė, futbolo turnyrai. Šiuolaikiškai sutvarkyta erdvė pritrauks ir skatins daugiau žmonių užsiimti aktyviu laisvalaikiu ir sportu. |  |  |  |  |
| 2.4. Nurodykite kaip buvo valdomas projektas / veikla. Kiek asmenų dalyvavo projekto vykdyme, priežiūroje, kaip buvo užtikrinti projekto / veiklos valdymo terminai, biudžetas, viešinimo priemonės, paramos panaudojimo skaidrumas (ne daugiau 1000 simbolių) |  |  |  |  |
| Parama naudota tik kamuolių gaudyklės sienelės medžiagų, atramų pastatymui ir kitų su tuo susijusių medžiagų pirkimui ir pastatymui. Projekto veiklas įgyvendino Paraiškos gavėjo – Kretingos r. Vydmantų gimnazijos, seniūnijos, bendruomenės nariai, administravo Kretingos r. gimnazijos direktorė, apskaitą vedė gimnazijos buhalterė. UAB ,,Euroatletas“ atliko visus darbus – pateikė medžiagas, jas pristatė ir sumontavo kamuolių gaudyklės sienelę. 2023-04-15 buvo suorganizuota pirma neatlygintina Vydmantų gimnazijos bendruomenės narių talka, jos metu buvo išpjauta ir išvežta gyvatvorė (90 m.). 2023 – 05- 16,17 dienomis seniūnijos pagalba buvo išpjauta ir išvežta sena metalinė tvora (90 m.). 2023- 05- 22 bendruomenės nariai sutvarkė pagrindą gaudyklės įrengimui. Siekiant užtikrinti paramos panaudojimo skaidrumą, projekto įgyvendinimui reikalinga įranga pirkta apklausus keletą tiekėjų, įvertinus tinkamiausią siūlomos įrangos kainos ir kokybės santykį. Gimnazija apie projekto įgyvendinimą viešino informaciją tėvų, Gimnazijos Tarybos susirinkimų metu, gimnazijos puslapyje. Informacija apie šį projektą ir jo Paramos teikėją esant galimybėms bus viešinama gimnazijos, rajoninėje spaudoje, ataskaita apie projekto vykdymą bus pateikta Gimnazijos ir Mokytojų tarybų, visuotinio tėvų susirinkimo metu rudenį. |  |  |  |  |
| 2.5. Nurodykite projekto / veiklos įgyvendinimo partnerius. Kas dar prisidėjo prie projekto / veiklos įgyvendinimo? (ne daugiau 1000 simbolių) |  |  |  |  |
| Projekto / veiklų įgyvendinimui partnerių pasitelkta nebuvo. Gaudyklės įrengimui plotą paruošė gimnazijos, seniūnijos, kaimo bendruomenės narių žmogiškųjų išteklių pagalba. |  |  |  |  |

2.6. Projekto / veiklos tęstinumas. (ne daugiau 1000 simbolių) Nurodykite, ar projektas / veikla buvo trumpalaikio pobūdžio ar planuojama ją tęsti, vykdyti toliau. Jeigu projektą / veiklą planuojama tęsti, trumpai pateikite informaciją apie jo tęstinumą - planuojamas priemones, tęstinumo užtikrinimą, finansavimą ir kt.

Kretingos r. Vydmantų gimnazijos stadionas reikalauja labai daug investicijų iki pilno šiuolaikiško sutvarkymo, tačiau ir minimaliais žingsneliais sieksime, kad ši lauko erdvė kuo greičiau priartėtų prie šiuolaikinio sporto aikštyno reikalavimų. Gimnazijos, seniūnijos, kaimo bendruomenės nariai nori turėti erdvę, kurioje veiklos turėtų ir pats mažiausias, ir pats vyriausias narys. Norime ir ieškosime galimybių plėtoti šią viešąją erdvę toliau, dėl šios idėjos įgyvendinimo numatoma ieškoti projektų, kreiptis į savivaldybę dėl paramos.

3. PROJEKTO / VEIKLOS BIUDŽETAS

| 3.1. Prašome pateikti detalią informaciją apie Paramos teikėjo skirtų lėšų (paramos sumos) panaudojimą Atskirose eilutėse turi būti detalizuotas visas Paramos teikėjo finansuotos dalies biudžetas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų eilutės pavadinimas | Planuota išlaidų suma | Faktiškai panaudota išlaidų suma | Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos faktūros, bankinių pavedimų išrašai ir pan.) |
|  | EUR | EUR |  |
| Kamuolių gaudyklės 90x6m 4mm 120X120, troso , įtempėjo, transportavimo montavimo darbų pirkimas | 9982 | 9982 | PVM sąskaita faktūra, Serija Nr. IS27972; bankinių pavedimų išrašų kopijos (avansinis, galutinis) |
| Paruošiamieji darbai | 0,00 | 0,00 | Bendruomenės jėgomis (talkos) |
| Administravimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | - |
| Viešinimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | - |
| Suma iš viso: | 9982 | 9982 |  |

4. VIEŠINIMO PLANO VYKDYMAS

| 4.1. Trumpai aprašykite projekto / veiklos viešinimą ir sukurtą naudą „Ignitis grupės“ įmonių žinomumui didinti (ne daugiau 1000 simbolių) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekto metu įrengta kamuolių gaudyklė pagerino Kretingos r. Vydmantų gimnazijos stadiono infrastruktūrą. Stadiono aplinka tapo saugesnė ir šiuolaikiškesnė. Stadiono aplinkos atnaujinimas, tai pirmas žingsnis, siekiat turėti sveiką, sportuojančią kaimo bendruomenę. Vydmantų kaimo gyventojai, žinodami, kad pokyčiai stadione vyksta ,,Ignitis grupės“ įmonių dėka, stiprins pasitikėjimą šita verslo įmone. Projekto viešinimas taip pat prisidės prie Paramos teikėjo, kaip atsakingo elektros energijos tiekėjo, įvaizdžio gerinimo, informacijos apie „Ignitis grupės“ įmonių inovatyvių sprendimų rėmimą ir taikymą sklaidos, didins pasitikėjimą kaimynystėje jau veikiančiais „Ignitis grupės“ įmonių projektais (vėjo jėgainių parkais). |  |  |  |  |
| 4.2. Detalizuokite viešinimo plano vykdyme naudotas priemones. Atskirose eilutėse turi būti nurodytos visos viešinimo priemonės, darbuotojų įtraukimo projektai ir kitos Įmonių grupės žinomumo didinimo iniciatyvos. |  |  |  |  |
| Viešinimo priemonės aprašymas | Planuota reikšmė | Faktiškai pasiekta reikšmė | Pasiekimo data | Pastabos ir komentarai |
| Socialiniai tinklai, internetas | Žinių informacijos sklaida, reklama | Žinių informacijos sklaida, reklama | Vyko nuolat ir tebevyksta užbaigus projektą | Pridedama ištrauka |
| Vietinė žiniasklaida | Žinių informacijos sklaida, reklama | Žinių informacijos sklaida, reklama | Bus vykdoma užbaigus projektą. |  |

5. RIZIKŲ VALDYMAS

5. Prašome įvardinti ir aprašyti visus vykdant projektą / veiklą įvykusius nenumatytus įvykius, pasikeitusias rizikos aplinkybes, pateikti kitą informaciją, kuri turėjo įtakos projekto / veiklos vykdymui, rodiklių pasiekimui, finansavimui ir kt. (jeigu tokių būta). Prašome nurodyti taikytas rizikų valdymo priemones.

Projekto finansavimui gauti rengtoje paraiškoje įvardintos galimos rizikos suvaldytos sekančiomis riziką mažinančiomis priemonėmis: 1. Didėjančios prekių kainos. Kadangi Projekto paraiškoje pridėti komerciniai pasiūlymai galioja ribotą laiką, vos užsitikrinus Projekto finansavimą ir pasirašius Paramos sutartį buvo kreiptasi į reikalingos įrangos tiekėjus dėl įrangos pirkimo. Tokiu būdu pavyko nupirkti reikalingą įrangą neviršijant Projekto pasiūlyme pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose pateiktų kainų. Projektas įvykdytas pilna planuota apimtimi. 2. Valstybės / savivaldybės sprendimai, galintys sustabdyti prekių pristatymą / apriboti galimybes organizuoti talką (karantinas, komendanto valanda ar pan. priemonės). Šios priežastys nesutrukdė įgyvendinti Projekto, prašyti Projekto įgyvendinimo terminų pratęsti nereikėjo.

6. PASTABOS, PASIŪLYMAI IR KITI KOMENTARAI

Nuoširdžiai džiaugiamės bendradarbiavimu su UAB „Ignitis Renewables“ ir paramą šiam konkrečiam projektui teikusia jos dukterine bendrove UAB „Vėjo gūsis“, dėkojame už šiam projektui vykdyti skirtą paramą bei tikimės tolimesnio palaikymo ir kituose planuojamuose įgyvendinti projektuose.

7. PRIEDAI

Prie Paramos panaudojimo ataskaitos privalo būti pridėti Paramos sutarties vykdymą pagrindžiantys dokumentai (nuotraukos, straipsnių / plakatų kopijos ir kita susijusi informacija)

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Pastabos / komentarai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamuolių gaudyklės medžiagų pirkimo, transportavimo, montavimo išlaidas ir jų apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai: 1. PVM sąskaita faktūra, Nr. IS27972; 2. Bankinių pavedimų išrašų kopijos. | 1 lapas 1 lapai |  |
| 2. | Organizuotų talkų nuotraukos | 1 lapas |  |
| 3. | Sumontuotos kamuolių gaudyklės nuotraukos | 2 lapai |  |
| 4. | Viešinimo apie projektą nuorodos | 1 lapas |  |
| 5. | Aikštyno užimtumo nuotraukos | 1 lapas |  |

TVIRTINIMAS

8. Pasirašydamas šią ataskaitą, Paramos gavėjas patvirtina, kad:

8.1. ataskaitoje bei su ja pateiktuose dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga;

8.2. Paramos gavėjui yra žinoma, kad panaudojus visą Paramos sumą / jos dalį ne Paramos skyrimo tikslais, Paramos suma / jos dalis grąžinama Paramos teikėjui Paramos sutartyje, teisės aktuose numatyta tvarka.

| Paramos gavėjo vadovo pareigos, vardas, pavardė | Kretingos r. Vydmantų gimnazijos direktorė Rasa Stonkuvienė |
| --- | --- |
| Data | 2023-07-14 |
| Parašas |  |

Pildoma, jei Paramos gavėjas ir Paramos teikėjas buvo raštu suderinę dėl informacijos apie Paramos teikėja, Projektą / veiklą, kuriai skirta Parama, viešinimo.