PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA

2025-09-29

Ataskaitos pateikimo data:

I. BENDRA INFORMACIJA

| 1. INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJĄ IR SUTARTĮ |  |
| --- | --- |
| - Paramos gavėjo pavadinimas ir kodas | Kretingos r. Vydmantų gimnazija, 190283613 |
| - Projekto pavadinimas | Vydmantų gimnazija už tvarią energetiką ( vidaus patalpų infrastruktūros gerinimas) |
| - Paraiškos registracijos numeris | REHCOR_2024_0444. |
| - Paramos sutarties pasirašymo data, numeris | PARAMOS SUTARTIS Nr. V6-28 2024-12-05 |
| - Projekto pradžios data | 2024-12-05 |
| - Projekto pabaigos data | 2025-08-31 |
| - Bendra projekto suma | 26949,92 |
| - Paramos teikėjo skirta paramos suma | 26811,62 Eur |
| - Paramos gavėjo panaudota lėšų suma | 26811,62 Eur |

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ

| - Trumpai aprašykite projektą, kuriam buvo naudojama parama (ne daugiau 1000 simbolių) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektu buvo siekima atnaujinti Vydmantų gimnazijos pirmo aukšto bendro naudojimo patalpų infrastruktūrą. Tikslą pasiekti padėjo išsikelti uždaviniai: 1. Sutvarkyti pirmo aukšto elektros intstaliaciją. 2. Atlikti elektrofizikinius matavimus. 3. Demontuoti senus luminescencinius šviestuvus bei sumontuoti naujus modernius energiją taupančius LED šviestuvus. 4. Įrengti pakabinamas akustines Amstrong tipo lubas. Visi uždaviniai įgyvendinti sėkmingai ir jau galime džiaugtis atnaujintomis viešo naudojimo patalpomis. Projektu buvo siekiama ne tik atnaujinti pirmo aukšto bendro naudojimo patalpas (koridorius), bet ir skatinti efektyvų tvarų energijos vartojimą. „Ignitis Renewables“ finansuojamo projekto ,,Vydmantų gimnazija už tvarią energetiką ( vidaus patalpų infrastruktūros gerinimas)“ dėka sukurta šiuolaikiška, saugi, energetiškai efektyvi ugdymosi erdvė Vydmantų gimnazijos pirmo aukšo patalpose. |  |  |  |  |
| - Pateikite informaciją apie įvykusias veiklas, projekto etapus ir pasiektus rodiklius Atskirose eilutėse turi būti nurodytos visos numatytos veiklos/iniciatyvos ir pasiekti rodikliai. |  |  |  |  |
| Projekto etapas | Planuota pasiekti reikšmė | Faktiškai pasiekta reikšmė | Pasiekimo data | Pastabos ir komentarai |
| Elektros darbai | Numatyta: demontuoti 36 vnt. lumisencinių šviestuvų, 12 vnt. jungiklių, 3 skydus (AS-1, AS-2, BAS-1). 150 m. kabelių tiesimas, potinkinių skydų 2x12 modulių montavimas. 30 m. vagų iškirtimas ir užtaisymas paslėptai elektros instaliacijai tinkuotose sienose. Kabelio DCA 3X1,5MM2 180 m. tiesimas. 37 vnt. LED šviestuvų 40 w monatvimas. 24 vnt. Automato 1F 16A (c) srovei montavimas, potinkinių skydų (3 vnt.) 2x12 modulių montavimas. Atlikti elektrofizikinius matavimus. | Visi numatyti darbai atlikti. Elektrofizikiniai – elektros varžų matavimų protokolas pateiktas 2024 gruodžio 30d. . | 2024-12-31 | Dėl mokinių saugumo darbai atlikti mokinių atostogų metu bei savaitgaliais. |
| Paprastojo remonto darbai – lubų remontas I aukšto bendro naudojimo patalpose (koridoriuose) | ,,Amstrong” akustinių lubų su metalo konstrukcija ir plokštėms 600x600 mm įrengimas, numatyta 227,1 m2 | Visi numatyti darbai atlikti be priekaištų. |  | Dėl mokinių saugumo darbai atlikti mokinių atostogų metu bei savaitgaliais. |
| Projekto veiklų viešinimas | Gimnazijos socialiniuose tinkluose bei interneto puslapyje publikuoti mažiausiai 3 straipsnius ir 2 straipsnius Pajūrio naujienų laikraštyje | Gimnazijos socialiniuose tinkluose bei interneto puslapyje publikuoti 4 straipsniai ir 1 straipsnis Pajūrio naujienų laikraštyje. | 2025-06-27 |  |

- Aprašykite projekto sukurtą naudą ir vertę visuomenei, regionui, tikslinėms auditorijoms, netiesioginiams naudos gavėjams ir kt. (ne daugiau 1000 simbolių)

Įgyvendintas projektas sukūrė reikšmingą naudą Vydmantų gimnazijos bendruomenei ir platesniam regionui. Atnaujinta pirmo aukšto infrastruktūra pagerino ugdymo aplinką – erdvės tapo šviesesnės, jaukesnės ir saugesnės, sudarydamos sąlygas geresniems mokymosi pasiekimams. Įdiegti modernūs LED šviestuvai užtikrina energijos vartojimo efektyvumą ir mažina išlaidas, o akustinės lubos prisideda prie komfortiškesnės aplinkos tiek mokiniams, tiek pedagogams. Tiesioginę naudą gauna gimnazijos mokiniai, mokytojai ir darbuotojai, netiesiogiai – tėvai, vietos bendruomenė bei savivaldybė, kuriai svarbus tvarus infrastruktūros išlaikymas. Projektas prisideda prie tvarumo principų įgyvendinimo, regiono švietimo kokybės stiprinimo ir bendruomeniškumo skatinimo.

- Nurodykite, kaip buvo valdomas projektas. Kiek asmenų dalyvavo projekto vykdyme, priežiūroje, kaip buvo užtikrinti projekto valdymo terminai, biudžetas, viešinimo priemonės, paramos panaudojimo skaidrumas (ne daugiau 1000 simbolių)

Projektą administravo gimnazijos direktorė, finansinę apskaitą tvarkė vyr. buhalterė, o projektą vykdė ūkio vadovas. Projekto įgyvendinimui sudaryta darbo grupė, į kurią įtraukti gimnazijos tarybos ir Vydmantų bendruomenės atstovai. Darbus atliko mažiausią kainą pasiūliusi įmonė, laikantis LR teisės aktų reikalavimų viešiesiems pirkimams. Projekto biudžetas ir terminai buvo nuolat stebimi, o paramos panaudojimo skaidrumas užtikrintas ataskaitomis, viešinimu CVP IS. Viešinimas vyko internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, laikraštyje, tiesioginių susirinkimų metu. Nuolat dalyvaujama mokymuose, seminaruose, siekiant efektyviai laikytis skaidrumo kriterijų, o viešai prieinama informacija apie gimnazijos darbuotojus ir naujus narius užtikrina atvirą komunikaciją su bendruomene.

- Nurodykite projekto įgyvendinimo partnerius. Kas dar prisidėjo prie projekto įgyvendinimo? (ne daugiau 1000 simbolių)

Be gimnazijos darbuotojų, projekto sėkmę užtikrino mažiausią kainą pasiūliusi įmonė, atsakinga už elektros instaliacijos atnaujinimą, LED šviestuvų montavimą ir akustinių lubų įrengimą. Projekto įgyvendinimo partneriais taip pat tapo Gimnazijos tarybos ir Vydmantų bendruomenės atstovai, įtraukti į darbo grupę ir prisidėję prie darbų priežiūros, viešinimo bei bendruomenės informavimo. Kretingos rajono savivavldybės Statybos skyriaus bei viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai konsultavo su jų funkcijomis susijusiais klausimais. Šis bendradarbiavimas užtikrino efektyvų darbų vykdymą, skaidrumą, informacijos sklaidą ir gimnazijos infrastruktūros atnaujinimo tikslų pasiekimą.

- Projekto tęstinumas. (ne daugiau 1000 simbolių) Nurodykite, ar projektas buvo trumpalaikio pobūdžio, ar planuojama tą tęsti, vykdyti ir toliau. Jeigu projektą planuojama tęsti, trumpai pateikite informaciją apie jo tęstinumą – planuojamas priemones, tęstinumo užtikrinimą, finansavimą ir kt.

Projektas yra testinio pobūdžio, šiuo metu Ignitis Renewables yra pateikta nauja paraiška skirta antro aukšto bendro naudojimo patalpų modernizavimui, sukuriant saugią, jaukią ir šiuolaikišką mokymosi aplinką. Projekto tęstinumas užtikrinamas planuojant ateities etapus: po metų bus teikiamas finansavimo prašymas trečio aukšto patalpų atnaujinimui. Gimnazija siekia nuosekliai modernizuoti visos mokyklos infrastruktūrą, skatinti bendruomenės dėmesį tvarumui ir atsakingam energijos vartojimui, o nuolat palaikomas viešinimas ir bendruomenės įtraukimas užtikrins ilgalaikį projekto rezultatų naudojimą bei švietimo aplinkos kokybės augimą.

III. PROJEKTO BIUDŽETAS

| - Pateikti detalią informaciją apie Paramos teikėjo skirtų lėšų (paramos sumos) panaudojimą. Atskirose eilutėse turi būti detalizuotas visas Paramos teikėjo finansuotos dalies biudžetas. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų eilutės pavadinimas | Planuotas kiekis | Faktiškai įsigytas kiekis | Planuota išlaidų suma, Eur | Faktiškai panaudota išlaidų suma, Eur | Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos faktūros, bankinių pavedimų išrašai ir pan.) |
| Elektros darbai (luminescencinių šviestuvų demontavimas, skydų demontavimas, LED šviestuvų montavimas ir kt. sutartyje numatyti darbai) | 1 | 1 | 10 326,02 | 10 326,02 | Sąskaitos nuorašas ARK001028 |
| Paprastojo remonto darbai I aukšte – Amstrong akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 įrengimas | 227,1 m2 | 227,1 m2 | 16 485,60 | 16 485,60 | Sąskaitos nuorašas ARK001030 |
| Straipsnis laikraštyje | 2 | 1 | 300 | 138,30 | PVM Sąskaita faktura PN25/0898 |
| Suma iš viso: |  |  | 27111,62 | 26949,92 |  |

IV. VIEŠINIMO PLANO VYKDYMAS

- Trumpai aprašykite projekto viešinimą, jei toks viešinimas buvo vykdomas (ne daugiau 1000 simbolių).

Projektas buvo viešinamas įvairiomis priemonėmis, siekiant informuoti bendruomenę apie Vydmantų gimnazijos veiklas, paramos davėją ir skleisti gerosios praktikos idėjas, skatinti tvarų elektros vartojimą. Kretingos rajono laikraštyje „Pajūrio naujienos“ išspausdintas straipsnis (tiražas virš 5000 skaitytojų) apie įgyvendintą projektą. Gimnazijos socialiniuose tinkluose bei interneto puslapyje publikuoti 4 straipsniai, supažindinantys bendruomenę su vykdytomis veiklomis ir modernizuota infrastruktūra. Viešinimo priemonės užtikrino paramos davėjo matomumą, informuotumą apie projekto naudą mokyklos bendruomenei ir plačiai skleisti tvarumo bei atsakingo energijos vartojimo žinutę.

V. RIZIKŲ VALDYMAS

- Aprašykite visus vykdant projektą įvykusius nenumatytus įvykius, pasikeitusias rizikos aplinkybes, pateikite kitą informaciją, kuri turėjo įtakos projekto vykdymui, rodiklių pasiekimui, finansavimui ir kt. (jeigu tokių būta). Prašome nurodyti taikytas rizikų valdymo priemones.

Darbai įgyvendinti sklandžiai ir laiku. Susidūrėme su problema siekdami paviešinti įgyvendinamo projekto pradžią – turėjome tikslą patalpinti straispnį laikraštyje, tačiau pasitaikė šventinis laikotarpis ir laikraštyje neatsirado vietos papildomam straipsniui. To pasekoje vietoje numatytų 2 staipsnių Pajūrio naujienų laikraštyje išspausdintas vienas. Kompensuodami tai įdėjome staipsnius apie projekto pradžią į Vydmantų gimnazijos internetinį puslapį bei facebook profilyjr. Viso patalpinome 2 straipsnius facebook socialiniame tinkle ir 2 internetiniame puslapyje.

VI. PASTABOS, PASIŪLYMAI IR KITI KOMENTARAI

VII. PRIEDAI

Prie Paramos panaudojimo ataskaitos privalo būti pridėti Paramos sutarties vykdymą pagrindžiantys dokumentai, pvz. straipsnių / plakatų kopijos, nuotraukos ir kita susijusi informacija.

Nuotraukų pateikimas:

- Jeigu buvo vykdomas projektas susijęs su infrastruktūra, jos įrengimu ar gerinimu, aplinkos tvarkymu, turi būti pateiktos palyginamosios nuotraukos: kaip vieta/infrastruktūra/aplinka atrodė iki projekto ir po jo įgyvendinimo;

- Jeigu projektas nebuvo susijęs su infrastruktūra, turi būti pateiktos nuotraukos iš projekto įgyvendinimo (renginio metu ar kt.).

- Atskirai prašome pateikti viešinimo plano vykdyme naudotas priemones ir/ar jų nuotraukas, vizualus.

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Pastabos / komentarai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statybos rangos sutartis – elektros darbai | 3 | Sutarties Nr. 2024/12-13-1 |
| 2. | Atliktų darbų aktas | 3 |  |
| 3. | Elektros grandinių izoliacijos varžos matavimų protokolas | 2 |  |
| 4. | Statybos rangos sutartis – paprastojo remonto darbai | 3 | Nr.: 2025/02-10-1 |
| 5. | Atliktų darbų aktas | 2 |  |
| 4. | Nuotraukos prieš įgyvendinant projektą | 3 |  |
| 5. | Nuotraukos po projekto įgyvendinimo | 3 |  |
| 6. | Straipsnis laikraštyje | 1 |  |
| 7. | Straipsnių nuotraukos soc. Tinkluose ir internetiname puslapyje | 4 |  |

IX. PARAMOS GAVĖJO PATVIRTINIMAI

11. PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ ATASKAITĄ, PARAMOS GAVĖJAS PATVIRTINA, KAD

11.1. ataskaitoje bei su ja pateiktuose dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga;

- Paramos gavėjui yra žinoma, kad panaudojus visą Paramos sumą/jos dalį ne Paramos skyrimo tikslais, Paramos suma/jos dalis grąžinama Paramos teikėjui Paramos sutartyje, teisės aktuose numatyta tvarka.

| Paramos gavėjo vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Data | 2025-09-29. |
| Parašas |  |

Pildoma, jei Paramos gavėjas ir Paramos teikėjas buvo raštu suderinę dėl informacijos apie Paramos teikėją, Projektą, kuriam skirta Parama, viešinimo.